Мероприятия КГУП «Камчатский водоканал», после заключения договора о подключении.

При исполнении договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения КГУП «Камчатский водоканал», обязан осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации в индивидуальном порядке) водопроводных и канализационных сетей до точек подключения на границе земельного участка объекта Заказчика (Заявителя), а также по подготовке водопроводных и/или канализационных сетей к подключению объекта и подаче ресурса не позднее установленной договором о подключении даты подключения, а именно:

1.	Разработать техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ;

2.	Для определения начальной максимальной стоимости проектно-изыскательских работ осуществить запрос ценовых предложений;

3.	Разработать конкурсную документацию на проведение проектно-изыскательских работ;

4.	Провести конкурсные процедуры по определению подрядчика и заключить договор на проведение проектно-изыскательских работ;

5.	Провести экспертизу достоверности сметной стоимости, а в случае строительства объектов, провести государственную экспертизу проектно-сметной документации;

6.	Получить от органов МСУ Разрешение на размещение линейного объекта (водопроводных и канализационных сетей);

7.	Разработать техническое задание на проведение строительно-монтажных работ;

8.	Разработать конкурсную документацию на проведение строительно-монтажных работ;

9. Провести конкурсные процедуры по определению подрядчика и заключить договор на проведение строительно-монтажных работ